开题报告

| 题目 | 基于Vue3+SpringBoot与动态模板技术的保研助手系统设计与实现 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 周晨辉 | 学号 |  | 33120202201909 |
| 研究目标 | 本课题围绕“基于 Vue3 + SpringBoot 与动态模板技术的保研助手系统设计与实现”展开，目标是构建一个可配置、可扩展、可落地的保研业务管理系统。系统由学生端、管理端、后端服务三部分组成，面向“政策频繁调整、规则变化快、传统系统改造成本高”的实际问题，重点实现以下目标： - 设计并实现基于“模板-规则-属性”模式的动态表单与流程配置机制，使管理员无需修改代码即可完成申请模板、填报项、审核条件的新增与调整。 - 构建学生端与管理端协同的保研业务闭环，支持在线填报、材料上传、审核流转、状态查询与结果反馈。 - 建立基于 RBAC 的权限控制模型，实现多角色身份认证与细粒度授权，保障敏感数据访问安全。 - 集成对象存储与缓存机制，提升文件管理能力与高并发场景下的系统响应性能。 - 探索引入 AI Agent 辅助能力，支持常见问题问答、填报指导与材料优化建议，提升系统智能化水平。 - 完成系统测试与效果评估，验证方案在可维护性、灵活性与用户体验上的改进价值。 |  |  |  |
| 研究思路 | 本课题按照“问题分析—架构设计—核心实现—联调测试—总结评估”的路径推进。 首先通过文献调研与需求分析明确保研业务中高频变化点，将“规则动态化”作为核心突破口。其次采用前后端分离架构，划分学生端、管理端与后端服务的职责边界，以接口驱动实现模块解耦。 在核心设计上，以动态模板引擎作为系统中枢：将静态页面配置转化为数据驱动的模板定义，将审核逻辑抽象为可配置规则，将字段约束统一为可扩展属性模型，从而实现“规则变更优先配置化、复杂变更最小代码化”。 在工程实现上，同步建设认证授权、文件服务、缓存加速和异常处理等通用能力，保障系统安全性与可用性；最后通过功能测试、性能测试和典型业务场景回归，验证系统设计目标是否达成，并形成可复用的设计经验。 |  |  |  |
| 研究方法 | - 文献研究法：查阅动态表单、RBAC、前后端分离与智能问答相关研究，形成技术选型依据。 - 需求分析法：结合保研业务流程进行角色建模、用例分析与数据流梳理，提炼系统功能与非功能需求。 - 面向对象与分层设计方法：采用分层架构与模块化设计，提升代码可维护性与可扩展性。 - 原型驱动与迭代开发方法：以“最小可用功能”为起点，分阶段迭代完善模板管理、申请流程、审核机制与智能辅助模块。 - 实验与测试方法：通过接口测试、集成测试、压力测试及用户场景测试验证系统正确性与性能指标。 - 对比分析法：将动态模板方案与传统硬编码方案在改造成本、开发效率、可维护性上进行对比评估。 |  |  |  |
| 具体进度安排 | 起讫时间 |  | 计划完成内容 (一般可分为资料文献搜索、拟定方案（提纲）、试验或初稿、定稿等阶段) |  |
|  | 2026年2月1日-2026年2月7日 |  | 完善文献阅读与需求分析 |  |
|  | 2026年2月8日-2026年2月14日 |  | 完成系统总体架构设计与数据库设计 |  |
|  | 2026年2月15日-2026年3月1日 |  | 完成学生端与管理端核心页面及交互开发，进行前后端联调 |  |
|  | 2026年3月2日-2026年3月24日 |  | 完成整体项目初步开发 |  |
|  | 2026年3月25日-2026年4月15日 |  | 开展系统测试与性能优化，修复缺陷，优化整体使用效果 |  |
|  | 2026年4月16日-2026年4月30日 |  | 整理实验数据与系统截图，完成论文撰写、修改定稿及答辩材料准备。 |  |
| 签名 | 学生签名： 2026年 3 月14 日 |  |  |  |
|  | 指导教师签名： 2026年 3 月14 日 |  |  |  |